| SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1955 - 2015)

CÁC TIỂU BAN HOẠT ĐỘNG

Tiểu ban xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng phòng Truyền thống:

a. Trưởng tiểu ban: 	Ông Đào Kim Tân - Phó Hiệu trưởng.

b. Phó tiểu ban:

- Ông Nguyễn Văn Nhị - Thư ký HĐ trường.

- Ông Nguyễn Thu – TT tổ Sử - Địa – Công dân .

c. Thành viên:

- Các ông, bà GV tổ Sử - Địa – Công dân.

- Ông Nguyễn Danh Phiên - Cựu giáo viên (Mời).

- Ông Trần Đại Thạch - Cựu giáo viên (Mời).

- Ông Trần Văn Tuấn - Cựu giáo viên (Mời).

- Ông Thái Văn Thông - Cựu HS khóa 1983 -1986 tại Tam Kỳ - Thường trực Ban liên lạc Cựu HS tại Quảng Nam (Mời).

- Ông Trần Đình Đức - Cựu HS khóa 1979 - 1980 (Mời).

- Ông Nguyễn Chơn Trung - Cựu HS khóa 1991-1994 tại Tam Kỳ (Mời).

- ....

- Ông (bà): .................................... - Cựu HS khóa 19...-19.... tại TP Đà Nẵng (Mời).

- Ông (bà): ....................................- Cựu HS khóa 19...-19.... tại TP Hồ Chí Minh (Mời).

d. Nhiệm vụ chính của tiểu ban:

Bàn bạc thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể về cách thức, thời gian, nhân lực, tài chính… để triển khai các hoạt động chính sau đây:

+ Về phòng truyền thống: Theo 2 phương án:

- Phương án 1: Chỉnh trang phòng truyền thống: Vận động Cựu GV và Cựu HS đóng góp kỷ vật;  bố trí sắp xếp, trang trí lại phòng truyền thống.

- Phương án 2: Xây mới phòng truyền thống:

Vận động Cựu học sinh ủng hộ kinh phí và chịu trách nhiệm xây dựng. ý tưởng xây dựng hoàn thành trước tháng 5/2014 và hoàn thành xây dựng trước tháng 7/2015. Dự kiến kinh phí khoảng 500.000.000 đồng.

+ Về tượng Cụ Trần Cao Vân: Theo 2 phương án:

- Phương án 1: Chỉnh trang khuôn viên.

- Phương án 2: Làm tượng mới lớn hơn và xây dựng mới khuôn viên.

Vận động Cựu học sinh ủng hộ kinh phí và chịu trách nhiệm xây dựng. ý tưởng xây dựng hoàn thành trước tháng 5/2014 và hoàn thành xây dựng trước tháng 7/2015. Dự kiến kinh phí khoảng 300.000.000 đồng.

+ Nâng cấp sân trường, cải tạo bồn hoa cây cảnh; quét vôi mới, trang trí phòng học, khu hiệu bộ, hàng rào... Hoàn thành trước tháng 5/2015.

+ Các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết khác cho việc chuẩn bị và tổ chức lễ kỷ niệm, trại truyền thống …